Tác giả: Lê Nguyễn Bình Khánh

HO CHI MINH CITY – September 12, 2025

Ứng dụng phân tích dữ liệu trực tuyến trong quản lý tồn kho

PROJECT PROPOSAL

MỤC LỤC

1. Executive Summary	4

1.1 Bối cảnh hiện tại	4

1.2 Vấn đề cần giải quyết	4

1.3 Mục tiêu của dự án	4

1.4 Phạm vi dự án	4

2. Problem Statement	5

2.1 Hiện trạng	5

2.2 Những vấn đề gặp phải & Tác động	5

2.3 Các bên liên quan bị ảnh hưởng	5

2.4 Hệ quả kinh doanh nếu không hành động	6

2.5 Cơ hội thị trường	6

3. Solution Architecture	6

3.1 Sơ đồ kiến trúc tổng thể	6

3.2 Dịch vụ AWS được sử dụng	7

3.3 Cách các thành phần tương tác	8

3.4 Kiến trúc bảo mật	8

3.5 Khả năng mở rộng & hiệu năng	9

3.6 Tích hợp với hệ thống khác	9

4. Technical Implementation	10

4.1 Các giai đoạn triển khai	10

4.2 Yêu cầu kỹ thuật	11

4.3 Phương pháp phát triển	14

4.4 Chiến lược kiểm thử	15

4.5 Kế hoạch triển khai & Rollback	16

4.6 Quản lí cấu hình	17

5. Timeline & Milestones	18

5.1 Phân chia giai đoạn dự án	18

5.2 Các cột mốc quan trọng	19

5.3 Xác định phụ thuộc	20

5.4 Phân tích đường găng	20

5.5 Kế hoạch phân bổ nguồn lực	21

5.6 Thời gian dự phòng	21

6. Budget Estimation	22

6.1 Chi phí hạ tầng AWS	22

6.2 Chi phí phát triển (một lần)	23

6.3 Dịch vụ bên thứ ba / License khác	24

6.4 Chi phí vận hành (Ongoing)	24

6.5 ROI ước tính và phân tích hòa vốn	25

6.6 Chiến lược tối ưu chi phí	25

7. Risk Assessment	26

7.1 Nhận diện rủi ro	26

7.2 Phân tích mức độ ảnh hưởng và xác suất	27

7.3 Ma trận rủi ro	28

7.4 Chiến lược giảm thiểu rủi ro	28

7.5 Kế hoạch dự phòng	29

7.6 Giám sát và quy trình xử lý	31

8. Kết quả mong đợi	32

8.1 Chỉ số thành công	32

8.2 Lợi ích ngắn hạn (0 – 6 tháng)	33

8.3 Lợi ích trung hạn (6 – 18 tháng)	33

8.4 Giá trị dài hạn (18+ tháng)	34

8.5 Cải thiện trải nghiệm người dùng	34

8.6 Năng lực đạt được	35

# 1. Executive Summary

## 1.1 Bối cảnh hiện tại

Trong bối cảnh thương mại điện tử và retail hiện đại, việc quản lý tồn kho hiệu quả đã trở thành yếu tố then chốt quyết định thành công của doanh nghiệp. Các chuỗi cửa hàng ngày càng cần hệ thống theo dõi và phân tích dữ liệu tồn kho theo thời gian thực để đảm bảo không bị thiếu hàng hoặc tồn đọng quá nhiều. Tuy nhiên, các giải pháp truyền thống thường xử lý dữ liệu theo batch, dẫn đến độ trễ trong việc phát hiện tình trạng tồn kho thấp và điều phối giao hàng bổ sung.

## 1.2 Vấn đề cần giải quyết

Các hệ thống quản lý tồn kho hiện tại còn tồn tại nhiều hạn chế:

• Xử lý dữ liệu chậm: Hầu hết hệ thống vẫn xử lý dữ liệu theo batch, không thể phát hiện kịp thời tình trạng hết hàng

• Thiếu tự động hóa: Quy trình phát hiện tồn kho thấp và điều phối xe giao hàng chủ yếu thủ công, dễ sai sót

• Khả năng mở rộng hạn chế: Khó xử lý đồng thời dữ liệu từ hàng trăm cửa hàng với khối lượng giao dịch lớn

• Thiếu phân tích real-time: Không có khả năng theo dõi và phân tích xu hướng tồn kho theo thời gian thực

## 1.3 Mục tiêu của dự án

Dự án hướng tới xây dựng một hệ thống streaming analytics toàn diện cho quản lý tồn kho cửa hàng với các mục tiêu chính:

• Real-time processing: Xử lý dữ liệu tồn kho theo thời gian thực thông qua Amazon Kinesis Data Firehose

• Automated alerting: Tự động phát hiện cửa hàng có tồn kho thấp và gửi cảnh báo qua Amazon SQS

• Intelligent dispatching: Điều phối thông minh xe giao hàng dựa trên phân tích dữ liệu

• Scalable architecture: Kiến trúc có khả năng mở rộng để phục vụ hàng nghìn cửa hàng

• Cost optimization: Sử dụng serverless architecture để tối ưu chi phí vận hành

## 1.4 Phạm vi dự án

Phạm vi triển khai bao gồm:

• Xây dựng pipeline streaming data từ StoreApp đến S3 thông qua Kinesis Data Firehose

• Phát triển Lambda functions để phân tích dữ liệu tồn kho sử dụng Amazon Athena

• Tích hợp Amazon SQS để gửi cảnh báo tồn kho thấp

• Xây dựng StoreTruckApp để nhận và xử lý yêu cầu điều phối xe giao hàng

• Thiết lập monitoring và alerting system

• Tạo dashboard cho việc giám sát và quản lý hệ thống

# 2. Problem Statement

## 2.1 Hiện trạng

Trong ngành bán lẻ hiện đại, việc quản lý tồn kho hiệu quả là chìa khóa thành công. Các chuỗi cửa hàng phải đối mặt với thách thức lớn về việc duy trì mức tồn kho tối ưu - đủ để đáp ứng nhu cầu khách hàng nhưng không quá nhiều gây tồn đọng vốn. Với hàng trăm cửa hàng và hàng nghìn sản phẩm, việc theo dõi và phân tích dữ liệu tồn kho theo cách thủ công là không khả thi.

Các hệ thống hiện tại thường xử lý dữ liệu theo batch hàng ngày hoặc hàng tuần, dẫn đến việc phát hiện chậm trễ tình trạng hết hàng. Điều này không chỉ gây mất doanh thu mà còn ảnh hưởng đến trải nghiệm khách hàng và uy tín thương hiệu.

## 2.2 Những vấn đề gặp phải & Tác động

| Vấn đề | Tác động |
| --- | --- |
| Phát hiện chậm tình trạng hết hàng | Mất doanh thu, khách hàng không hài lòng, phải chuyển khách đến cửa hàng khác |
| Điều phối xe giao hàng không hiệu quả | Chi phí logistics cao, thời gian giao hàng dài, lãng phí nhiên liệu |
| Thiếu dữ liệu real-time | Không thể đưa ra quyết định kinh doanh kịp thời, bỏ lỡ cơ hội tối ưu hóa |
| Xử lý thủ công | Dễ sai sót, tốn thời gian, không thể mở rộng quy mô |

## 2.3 Các bên liên quan bị ảnh hưởng

| Nhóm bên liên quan | Ảnh hưởng |
| --- | --- |
| Khách hàng | Không tìm được sản phẩm mong muốn, phải đi nhiều cửa hàng, trải nghiệm mua sắm kém |
| Nhân viên cửa hàng | Phải xử lý khiếu nại của khách hàng, áp lực về doanh số, quá tải công việc kiểm kê |
| Đội ngũ logistics | Thiếu thông tin để lập kế hoạch giao hàng, phải xử lý các yêu cầu khẩn cấp |
| Quản lý cấp cao | Mất kiểm soát về tồn kho, khó đánh giá hiệu quả kinh doanh, rủi ro tài chính |

## 2.4 Hệ quả kinh doanh nếu không hành động

Nếu không triển khai giải pháp streaming analytics:

• Mất doanh thu: Ước tính 10-15% doanh thu bị mất do hết hàng và khách hàng chuyển sang đối thủ

• Chi phí logistics tăng: Thiếu tối ưu hóa tuyến đường và lịch trình giao hàng có thể làm tăng 20-30% chi phí

• Tồn kho không tối ưu: Dự trữ quá nhiều hàng tại một số cửa hàng trong khi thiếu hàng tại cửa hàng khác

• Mất lợi thế cạnh tranh: Các đối thủ áp dụng công nghệ hiện đại sẽ có trải nghiệm khách hàng tốt hơn

• Khó mở rộng: Không thể mở thêm cửa hàng mới vì hệ thống hiện tại không đáp ứng được

## 2.5 Cơ hội thị trường

Trong ngành retail và thương mại điện tử, cơ hội đến từ việc áp dụng streaming analytics để:

• Cải thiện customer experience: Đảm bảo sản phẩm luôn có sẵn khi khách hàng cần

• Tối ưu hóa chi phí: Giảm chi phí lưu kho và logistics thông qua phân tích dữ liệu

• Tăng khả năng cạnh tranh: Sử dụng dữ liệu để ra quyết định nhanh và chính xác

• Mở rộng quy mô: Hệ thống có khả năng xử lý hàng nghìn cửa hàng đồng thời

# 3. Solution Architecture

## 3.1 Sơ đồ kiến trúc tổng thể

Mô tả luồng dữ liệu:

- StoreApp gửi dữ liệu sản phẩm real-time vào Kinesis Data Firehose

- Kinesis Data Firehose stream dữ liệu và lưu trữ vào S3 bucket

- Người dùng thủ công kích hoạt Lambda function (StorePlanningApp)

- Lambda sử dụng Amazon Athena để query và phân tích dữ liệu S3

- Khi phát hiện tồn kho thấp, Lambda gửi cảnh báo vào Amazon SQS Queue

- StoreTruckApp monitor SQS queue và điều phối delivery trucks

- Delivery trucks nhận được thông tin và tiến hành bổ sung hàng hóa

## 3.2 Dịch vụ AWS được sử dụng

| Dịch vụ | Vai trò trong hệ thống |
| --- | --- |
| Amazon Kinesis Data Firehose | Ingestion service để stream dữ liệu từ StoreApp vào S3 |
| Amazon S3 | Data lake lưu trữ toàn bộ dữ liệu inventory từ các cửa hàng |
| AWS Lambda | Serverless compute để xử lý logic phân tích inventory |
| Amazon Athena | Query service để phân tích dữ liệu lưu trữ trong S3 |
| Amazon SQS | Message queue để gửi alerts về tình trạng low inventory |
| Amazon CloudWatch | Monitoring và logging cho toàn bộ hệ thống |
| AWS IAM | Quản lý quyền truy cập và bảo mật cho các service |

## 3.3 Cách các thành phần tương tác

Luồng xử lý Inventory Data:

- StoreApp gửi dữ liệu inventory (product_id, store_id, quantity, timestamp) đến Kinesis Data Firehose

- Kinesis Data Firehose tự động batch và compress dữ liệu, sau đó lưu vào S3 theo partition (date/hour)

- S3 bucket được cấu trúc theo format: s3://inventory-bucket/year=2025/month=08/day=15/hour=10/

Luồng phân tích và Alert:

- Người dùng manual trigger Lambda function StorePlanningApp

- Lambda function thực hiện Athena query để tìm stores có inventory < threshold

- Query example: SELECT store_id, product_id, quantity FROM inventory_table WHERE quantity < 10

- Nếu phát hiện low inventory, Lambda gửi message vào SQS queue với format:

{  "store_id": "STORE_001",  "product_id": "PROD_123",  "current_quantity": 5,  "threshold": 10,  "priority": "HIGH",  "timestamp": "2025-08-15T10:30:00Z"}

Luồng Delivery Coordination:

- StoreTruckApp liên tục kiểm tra (poll) SQS queue để lấy messages

- Khi nhận được message, ứng dụng xác định delivery truck gần nhất và có sẵn

- Gửi hướng dẫn đến truck với vị trí cửa hàng và sản phẩm cần bổ sung hàng

- Cập nhật cơ sở dữ liệu tồn kho sau khi giao hàng hoàn thành

## 3.4 Kiến trúc bảo mật

IAM Roles và Policies:

- KinesisFirehoseRole: Chỉ có quyền write vào S3 bucket và CloudWatch logs

- LambdaExecutionRole: Quyền read S3, execute Athena queries, send SQS messages

- AthenWorkGroupRole: Quyền query specific S3 locations và write results

- SQSAccessRole: Quyền receive/delete messages từ inventory alert queue

Network Security:

- Tất cả communications sử dụng HTTPS/TLS 1.2+

- S3 bucket encryption at rest sử dụng AWS KMS

- Lambda functions chạy trong VPC với private subnets

- SQS queue sử dụng server-side encryption

Data Protection:

- S3 bucket versioning được kích hoạt để tránh data loss

- CloudTrail logging để audit tất cả API calls

- Chính sách lưu trữ dữ liệu: raw data giữ 90 ngày, processed data giữ 1 năm.

## 3.5 Khả năng mở rộng & hiệu năng

Auto Scaling:

- Kinesis Data Firehose tự động scale theo throughput

- Lambda functions có concurrency limit và auto-scaling

- S3 có unlimited storage capacity

- Athena queries có thể parallel processing

Performance Optimization:

- S3 data partitioning theo date/store để optimize Athena queries

- Lambda function timeout và memory configuration phù hợp

- SQS queue có visibility timeout để tránh duplicate processing

- CloudWatch metrics để monitor performance bottlenecks

Capacity Planning:

- Ước tính 1000 stores, mỗi store gửi 100 inventory updates/giờ

- Total throughput: 100,000 records/giờ = ~28 records/giây

- S3 storage: ~10GB/ngày cho raw data, ~100GB/tháng

- Lambda invocations: 24 lần/ngày (phân tích hằng giờ) + on-demand triggers

## 3.6 Tích hợp với hệ thống khác

Tích hợp Hệ thống Bên ngoài:

- Hệ thống ERP: StoreApp có thể tích hợp với ERP hiện có để sync inventory data

- Hệ thống POS: Hệ thống POS gửi real-time sales data để update inventory

- Hệ thống WMS (Warehouse Management): Tích hợp để track incoming shipments và predict inventory levels

- Công cụ Business Intelligence (BI): Athena query results có thể được export cho BI tools như Tableau, Power BI.

- Tích hợp API:

- REST APIs cho external systems để query inventory status

- Webhook notifications để notify external systems về delivery status

- Tích hợp dashboard thời gian thực cho management visibility

# 4. Technical Implementation

## 4.1 Các giai đoạn triển khai

| Giai đoạn | Hoạt động chính | Kết quả bàn giao |
| --- | --- | --- |
| Tuần 1: Data Ingestion Setup | 1) Thiết lập Amazon Kinesis Data Firehose delivery stream 2) Tạo S3 bucket với partitioning scheme phù hợp 3) Cấu hình IAM roles cho Kinesis và S3 4) Phát triển StoreApp simulator để generate sample data 5) Kiểm thử luồng dữ liệu từ Kinesis vào S3 | - Kinesis Data Firehose stream hoạt động - S3 bucket nhận được data với partitioning chính xác - Sample inventory data được generate thành công - Monitoring dashboard cơ bản |
| Tuần 2: Analytics & Query Setup | 1) Thiết lập Amazon Athena workspace và data catalog 2) Tạo external tables trỏ đến S3 data 3) Phát triển Lambda function StorePlanningApp 4) Triển khai logic phân tích inventory sử dụng Athena queries 5) Kiểm thử manual lambda invocation và query results | - Athena tables và queries hoạt động chính xác - Lambda function có thể query S3 data - Logic phân tích inventory phát hiện low stock chính xác - Query performance được tối ưu |
| Tuần 3: Alert System & SQS | 1) Thiết lập Amazon SQS queue cho inventory alerts 2) Tích hợp Lambda với SQS để gửi messages 3) Triển khai message formatting và priority logic 4) Phát triển StoreTruckApp để consume SQS messages 5) Kiểm thử end-to-end alert workflow | - SQS queue nhận được alerts từ Lambda - Message format chuẩn và đầy đủ thông tin - StoreTruckApp xử lý alerts thành công - Logic điều phối delivery hoạt động |
| Tuần 4: Monitoring, Testing & Deployment | 1) Thiết lập CloudWatch alarms và dashboards 2) Triển khai comprehensive error handling 3) Performance testing với simulated load 4) Security review và penetration testing 5) Documentation và deployment procedures | - Hệ thống monitoring sẵn sàng cho production - Error handling và alerting robust - Performance đáp ứng các yêu cầu SLA - Các lỗ hổng bảo mật được xử lý - Tài liệu kỹ thuật hoàn chỉnh |

## 4.2 Yêu cầu kỹ thuật

| Thành phần | Mô tả |
| --- | --- |
| Data Ingestion | Amazon Kinesis Data Firehose với buffer size 5MB hoặc 300 seconds, compression GZIP, format JSON |
| Storage | Amazon S3 bucket với lifecycle policies, partition scheme: year/month/day/hour, encryption KMS |
| Compute | AWS Lambda Python 3.11, memory 512MB-1GB, timeout 15 minutes cho analytics functions |
| Database/Analytics | Amazon Athena với query results location, workgroup với cost controls |
| Messaging | Amazon SQS standard queue với visibility timeout 300s, message retention 14 days |
| Monitoring | CloudWatch Logs/Metrics với custom dashboards, alarms cho key metrics |
| Security | IAM roles với least privilege, VPC endpoints, encryption in transit/at rest |
| Networking | VPC với public/private subnets, NAT Gateway cho Lambda internet access |

Detailed Technical Specifications:

Kinesis Data Firehose Configuration:

{

"DeliveryStreamName": "inventory-stream",

"DeliveryStreamType": "DirectPut",

"ExtendedS3DestinationConfiguration": {

"BucketARN": "arn:aws:s3:::inventory-data-lake",

"Prefix": "year=!{timestamp:yyyy}/month=!{timestamp:MM}/day=!{timestamp:dd}/hour=!{timestamp:HH}/",

"BufferingHints": {

"SizeInMBs": 5,

"IntervalInSeconds": 300

},

"CompressionFormat": "GZIP",

"DataFormatConversionConfiguration": {

"OutputFormatConfiguration": {

"Serializer": {

"ParquetSerDe": {}

}

}

}

}

}

Lambda Function Specifications:

# StorePlanningApp Lambda Configuration

Runtime: python3.11

Memory: 1024MB

Timeout: 15 minutes

Environment Variables:

- ATHENA_DATABASE: inventory_db

- ATHENA_OUTPUT_LOCATION: s3://query-results-bucket/

- SQS_QUEUE_URL: https://sqs.region.amazonaws.com/account/inventory-alerts

- LOW_STOCK_THRESHOLD: 10

S3 Bucket Lifecycle Policy:

{

"Rules": [

{

"Id": "InventoryDataLifecycle",

"Status": "Enabled",

"Transitions": [

{

"Days": 30,

"StorageClass": "STANDARD_IA"

},

{

"Days": 90,

"StorageClass": "GLACIER"

},

{

"Days": 365,

"StorageClass": "DEEP_ARCHIVE"

}

]

}

]

}

## 4.3 Phương pháp phát triển

Infrastructure as Code (IaC):

- Sử dụng AWS CloudFormation hoặc Terraform để định nghĩa toàn bộ infrastructure

- Quản lý version cho infrastructure code trong Git repository

- Automated deployment pipeline với staging và production environments

Development Methodology:

- Agile/Scrum: 1-week sprints với daily standups và sprint reviews

- Test-Driven Development: Viết tests trước khi implement business logic

- CI/CD Pipeline: Automated testing và deployment với AWS CodePipeline

- Code Reviews: Bắt buộc peer review cho tất cả code changes

Data Engineering Best Practices:

- Schema Evolution: Thiết kế data formats với backward compatibility

- Data Quality Checks: Validate định dạng và độ đầy đủ của dữ liệu đầu vào

- Idempotency: Đảm bảo các operations có thể retry một cách an toàn

- Monitoring: Comprehensive logging và metrics cho data pipeline

Lambda Development Guidelines:

# Best practices cho Lambda functions

import json

import boto3

import logging

from typing import Dict, Any

from dataclasses import dataclass

# Setup logging

logger = logging.getLogger()

logger.setLevel(logging.INFO)

@dataclass

class InventoryAlert:

store_id: str

product_id: str

current_quantity: int

threshold: int

priority: str

def lambda_handler(event: Dict[str, Any], context) -> Dict[str, Any]:

try:

# Input validation

# Business logic

# Error handling

# Return structured response

pass

except Exception as e:

logger.error(f"Error processing inventory: {str(e)}")

raise

## 4.4 Chiến lược kiểm thử

| Loại kiểm thử | Mục tiêu | Công cụ |
| --- | --- | --- |
| Unit Testing | Xác minh logic function Lambda riêng lẻ, độ chính xác chuyển đổi dữ liệu | pytest, moto (AWS service mocking) |
| Integration Testing | Kiểm tra luồng dữ liệu Kinesis → S3 → Athena → Lambda → SQS | LocalStack, AWS CLI scripts |
| Performance Testing | Xác thực hệ thống xử lý được thông lượng dự kiến, đo thời gian phản hồi truy vấn | Apache JMeter, AWS X-Ray tracing |
| Security Testing | Xác minh IAM permissions, encryption, network security | AWS Config, Security Hub, manual penetration testing |
| End-to-End Testing | Quy trình làm việc hoàn chỉnh từ StoreApp đến điều phối delivery truck | Selenium WebDriver, Postman Collections |

Detailed Test Scenarios:

Unit Tests:

def test_inventory_analysis_logic():

# Test cases:

# 1. Normal inventory levels - no alerts

# 2. Low inventory - generate alert

# 3. Multiple products low - multiple alerts

# 4. Invalid data format - error handling

# 5. Empty dataset - graceful handling

pass

def test_athena_query_generation():

# Test SQL query generation với different parameters

# Verify query syntax và expected results

pass

Performance Test Criteria:

- Throughput: Hệ thống phải xử lý 100,000 records/giờ

- Latency: Athena queries hoàn thành trong 30 giây

- Scalability: Lambda functions scale để xử lý tải 10x normal load

- Availability: 99.9% uptime cho các critical components

Load Testing Scenarios:

- Normal Load: Mô phỏng lưu lượng truy cập ngày làm việc điển hình

- Peak Load: Mô phỏng lưu lượng tăng đột biến (Black Friday/ngày lễ)

- Failure Recovery: Kiểm tra khả năng phục hồi hệ thống sau sự cố thành phần

- Data Corruption: Xử lý dữ liệu đầu vào không đúng định dạng một cách graceful

## 4.5 Kế hoạch triển khai & Rollback

Deployment Strategy:

- Blue-Green Deployment: Duy trì hai môi trường giống hệt nhau

- Rolling Updates: Triển khai dần dần để giảm thiểu thời gian ngừng hoạt động

- Feature Flags: Bật/tắt tính năng mà không cần triển khai mã

- Canary Releases: Kiểm tra với một tỷ lệ nhỏ lưu lượng truy cập trước

Deployment Pipeline:

Môi trường Dev → Kiểm thử QA → Staging → Production

Rollback Procedures:

- Lambda Functions: Giữ 3 phiên bản trước đó, khả năng rollback ngay lập tức

- Infrastructure Changes: CloudFormation stack rollback trong <10 phút

- Data Pipeline: Khả năng xử lý lại dữ liệu từ timestamp cụ thể

- Emergency Procedures: Các bước được ghi lại cho việc tắt hệ thống ngay lập tức

Deployment Checklist:

- ☐ Tất cả các bài test pass trong môi trường staging

- ☐ Benchmark hiệu năng đáp ứng yêu cầu

- ☐ Security scan hoàn thành không có critical issues

- ☐ Database migration scripts đã được kiểm thử

- ☐ Monitoring và alerting đã được cấu hình

- ☐ Tài liệu đã được cập nhật

- ☐ Kế hoạch rollback đã được xác thực

- ☐ Đã có sự chấp thuận của stakeholder

## 4.6 Quản lí cấu hình

Configuration Management:

- Environment Variables: Lưu trữ các cấu hình nhạy cảm trong AWS Systems Manager Parameter Store

- Application Config: Các file cấu hình JSON lưu trong S3 với versioning

- Infrastructure Config: CloudFormation templates với parameter files

- Secrets Management: AWS Secrets Manager cho database credentials và API keys

Configuration Examples:

{

"inventory_thresholds": {

"electronics": 5,

"clothing": 10,

"food": 20,

"default": 15

},

"alert_priorities": {

"critical": {"threshold_multiplier": 0.5, "max_delivery_time": "2_hours"},

"high": {"threshold_multiplier": 0.7, "max_delivery_time": "4_hours"},

"normal": {"threshold_multiplier": 1.0, "max_delivery_time": "24_hours"}

},

"business_rules": {

"operating_hours": "06:00-22:00",

"peak_hours": ["09:00-11:00", "17:00-20:00"],

"blackout_periods": ["2025-12-25", "2025-01-01"]

}

}

# 5. Timeline & Milestones

## 5.1 Phân chia giai đoạn dự án

| Tuần | Giai đoạn triển khai | Mô tả hoạt động |
| --- | --- | --- |
| Tuần 1 | Data Pipeline Foundation | - Thiết lập AWS account và IAM roles - Tạo Kinesis Data Firehose delivery stream - Cấu hình S3 bucket với lifecycle policies - Triển khai StoreApp data simulator - Kiểm thử luồng ingestion dữ liệu - Thiết lập CloudWatch monitoring cơ bản |
| Tuần 2 | Analytics Engine Development | - Cấu hình Amazon Athena database và tables - Phát triển Lambda function StorePlanningApp - Triển khai SQL queries cho phân tích inventory - Kiểm thử hiệu năng Athena với sample datasets - Tối ưu thời gian thực thi query - Xác thực độ chính xác và đầy đủ dữ liệu |
| Tuần 3 | Alert System Integration | - Thiết lập Amazon SQS queue với cấu hình phù hợp - Tích hợp Lambda với SQS messaging - Phát triển ứng dụng consumer StoreTruckApp - Triển khai logic điều phối delivery truck - Kiểm thử end-to-end alert workflow - Cấu hình message retry và dead letter queues |
| Tuần 4 | Production Readiness | - Giám sát toàn diện với CloudWatch dashboards - Tăng cường bảo mật và kiểm tra compliance - Kiểm thử hiệu năng với các kịch bản tải thực tế - Hoàn thiện tài liệu - Đào tạo người dùng và chuyển giao kiến thức - Chuẩn bị go-live và lập kế hoạch chuyển đổi |

## 5.2 Các cột mốc quan trọng

| Mốc thời gian | Cột mốc | Tiêu chí thành công |
| --- | --- | --- |
| Cuối tuần 1 | Data Pipeline Operational | - Kinesis Data Firehose streaming data thành công vào S3 - S3 bucket nhận được 10,000+ records/giờ - Data partitioning hoạt động chính xác - Không mất dữ liệu trong quá trình truyền - CloudWatch logs hiển thị pipeline hoạt động tốt |
| Cuối tuần 2 | Analytics Engine Functional | - Athena queries thực thi trong <30 giây - Lambda function phân tích inventory chính xác - Độ chính xác phát hiện low stock >95% - Chi phí query trong phạm vi ngân sách - Manual triggering hoạt động đáng tin cậy |
| Cuối tuần 3 | Alert System Live | - SQS queue nhận được alerts từ Lambda - StoreTruckApp xử lý messages chính xác - Logic điều phối delivery hoạt động - Độ trễ end-to-end <5 phút - Đảm bảo tính bền vững và thứ tự message |
| Cuối tuần 4 | Production Deployment | - Hệ thống xử lý thành công production load - Tất cả monitoring alarms đã được cấu hình - Security audit passed - User acceptance testing hoàn thành - Tài liệu và runbooks được hoàn thiện - Checklist sẵn sàng go-live hoàn thành 100% |

## 5.3 Xác định phụ thuộc

| Hoạt động phụ thuộc | Phải hoàn thành trước |
| --- | --- |
| Athena table creation | S3 bucket setup với sample data available |
| Lambda function testing | Athena database và tables đã được cấu hình |
| SQS integration | Lambda function đã được phát triển và kiểm thử |
| StoreTruckApp development | SQS queue setup với message format đã được định nghĩa |
| End-to-end testing | Tất cả components đã được kiểm thử riêng lẻ và hoạt động |
| Performance optimization | Các metrics hiệu năng baseline đã được thiết lập |
| Production deployment | Tất cả các giai đoạn kiểm thử đã hoàn thành thành công |

## 5.4 Phân tích đường găng

Critical Path Analysis:

- Thiết lập AWS Infrastructure

- Cấu hình Kinesis Data Firehose

- S3 Bucket và Partitioning

- Kiểm thử Data Ingestion

- Thiết lập Athena Database

- Phát triển Lambda Function

- Tích hợp SQS Queue

- Phát triển StoreTruckApp

- Kiểm thử End-to-End

- Tối ưu Hiệu năng

- Bảo mật và Compliance

- Triển khai Production

Risk Mitigation for Critical Path:

- Buffer time:  Thêm 20% buffer time cho mỗi task quan trọng

- Parallel execution: Chạy các non-dependent tasks simultaneously

- Early risk identification: Đánh giá tiến độ hàng ngày

- Contingency plans: Các phương án thay thế cho các task có rủi ro cao

## 5.5 Kế hoạch phân bổ nguồn lực

| Nguồn lực | Vai trò | Giai đoạn sử dụng |
| --- | --- | --- |
| 1 Solutions Architect | • Thiết kế kiến trúc hệ thống • Cấu hình AWS services • Tối ưu hiệu năng • Các phương pháp hay nhất về bảo mật • Tài liệu kỹ thuật | Toàn bộ dự án (Tuần 1-4) |
| 1 Data Engineer | • Thiết lập Kinesis Data Firehose • Cấu hình S3 data lake • Tối ưu Athena queries • Giám sát data pipeline • Phát triển quy trình ETL | Tuần 1-3, support Tuần 4 |
| 1 Backend Developer | • Phát triển Lambda functions • Tích hợp SQS • Phát triển StoreTruckApp • Phát triển API • Unit testing | Tuần 2-4 |
| 0.5 DevOps Engineer | • Thiết lập CI/CD pipeline • Infrastructure as Code • Tự động hóa triển khai • Cấu hình giám sát • Tăng cường bảo mật | Tuần 1, 4 (part-time support) |
| AWS Infrastructure | • Kinesis, S3, Lambda, Athena, SQS • CloudWatch monitoring • IAM security services • Môi trường development và staging | Toàn bộ dự án |

## 5.6 Thời gian dự phòng

Buffer Time Allocation:

- Technical Risk Buffer: 2 ngày cuối mỗi tuần cho các vấn đề kỹ thuật ngoài dự kiến

- Integration Buffer: 1 ngày bổ sung cho các tích hợp phức tạp (Tuần 2, 3)

- Testing Buffer: 2 ngày cho việc kiểm thử toàn diện trước go-live

- Documentation Buffer: 1 ngày cho các cập nhật tài liệu cuối cùng

Specific Risk Scenarios:

- Athena Query Performance Issues (Đệm 2-3 ngày)

  - Tối ưu data partitioning

  - Điều chỉnh query patterns

  - Xem xét các phương pháp analytics thay thế

- Lambda Cold Start Problems (Đệm 1-2 ngày)

  - Triển khai các chiến lược warming

  - Tối ưu khởi tạo function

  - Xem xét provisioned concurrency

- SQS Message Processing Delays (Đệm 1-2 ngày)

  - Điều chỉnh visibility timeouts

  - Triển khai batch processing

  - Thêm monitoring cho queue depth

- Data Format Compatibility Issues (Đệm 2-3 ngày)

  - Triển khai schema validation

  - Logic chuyển đổi dữ liệu

  - Xử lý backward compatibility

# 6. Budget Estimation

## 6.1 Chi phí hạ tầng AWS

Giả định cho môi trường production:

- 1,000 cửa hàng

- 100 inventory updates mỗi cửa hàng mỗi giờ

- Tổng: 2.4 triệu records/ngày (100,000 records/giờ)

- Lưu trữ: ~50GB/tháng raw data

- Phân tích: 50 Athena queries/ngày

| Dịch vụ | Giả định sử dụng | Ước tính/tháng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Amazon Kinesis Data Firehose | 2.4M records/ngày, trung bình 5KB | $72.00 | $0.029 per 1,000 records ingested |
| Amazon S3 Storage | 50GB standard, 200GB IA, 500GB Glacier | $45.00 | Lifecycle policies tối ưu chi phí |
| AWS Lambda | 1,500 invocations/ngày, 1GB memory, 30s avg duration | $25.00 | Bao gồm chi phí compute và request |
| Amazon Athena | 50 queries/ngày, 10GB scanned mỗi query | $75.00 | $5 mỗi TB data được quét |
| Amazon SQS | 50,000 messages/tháng | $2.00 | Standard queue pricing |
| Amazon CloudWatch | Logs: 20GB, Metrics: 100 custom metrics | $35.00 | Monitoring và alerting |
| Data Transfer | 10GB outbound mỗi tháng | $9.00 | Inter-service communication |
| Miscellaneous | VPC, NAT Gateway, etc. | $37.00 | Supporting infrastructure |

Tổng cộng (tháng): ~$300

## 6.2 Chi phí phát triển (một lần)

| Hạng mục | Số giờ | Rate (USD/giờ) | Tổng (USD) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Solutions Architecture | 80 | $100 | $8,000 | Thiết kế hệ thống, cấu hình AWS |
| Data Engineering | 120 | $85 | $10,200 | Phát triển pipeline, tối ưu hóa |
| Backend Development | 100 | $80 | $8,000 | Lambda functions, integrations |
| DevOps Setup | 40 | $90 | $3,600 | CI/CD, infrastructure automation |
| Testing & QA | 60 | $70 | $4,200 | Các giai đoạn kiểm thử toàn diện |
| Documentation | 20 | $60 | $1,200 | Tài liệu kỹ thuật và người dùng |
| Project Management | 40 | $75 | $3,000 | Điều phối, lập kế hoạch, báo cáo |

Tổng chi phí phát triển: $38,200

## 6.3 Dịch vụ bên thứ ba / License khác

| Service/License | Mô tả | Chi phí/tháng |
| --- | --- | --- |
| Monitoring Tools | DataDog or New Relic cho advanced monitoring | $200 |
| Security Scanning | Automated security vulnerability scanning | $100 |
| Code Quality Tools | SonarQube, CodeClimate licenses | $50 |
| Development Tools | Atlassian suite, IDE licenses | $150 |

Tổng chi phí bên thứ ba: $500/tháng

## 6.4 Chi phí vận hành (Ongoing)

Monthly Operational Costs:

| Hạng mục | Chi phí/tháng | Mô tả |
| --- | --- | --- |
| AWS Infrastructure | $300 | Core AWS services (từ mục 6.1) |
| Third-party Services | $500 | Monitoring, security, dev tools |
| Support Staff | $8,000 | 0.5 FTE DevOps engineer cho maintenance |
| Training & Certification | $200 | AWS certifications, skill development |
| Backup & Disaster Recovery | $150 | Cross-region backup, DR testing |

Tổng chi phí vận hành: $9,150/tháng

## 6.5 ROI ước tính và phân tích hòa vốn

Cost Savings Analysis:

| Benefit Category | Annual Savings | Calculation Basis |
| --- | --- | --- |
| Reduced Stock-outs | $500,000 | Tăng 2% doanh thu nhờ better availability |
| Optimized Inventory | $200,000 | Giảm 10% excess inventory |
| Logistics Efficiency | $150,000 | Giảm 15% delivery costs |
| Manual Process Elimination | $120,000 | Tái phân bổ 2 FTE staff |
| Reduced Emergency Orders | $80,000 | Giảm 50% rush deliveries |

Total Annual Benefits: $1,050,000

Cost Analysis:

- Chi phí Phát triển Ban đầu: $38,200 (một lần)

- Chi phí Vận hành Hàng năm: $109,800 ($9,150 × 12 tháng)

- Tổng Chi phí Năm 1: $148,000

ROI Calculation:

- Lợi ích Ròng Năm 1: $1,050,000 - $148,000 = $902,000

- ROI Năm 1: 609%

- Thời gian Hoàn vốn (Payback Period): 1.6 tháng

## 6.6 Chiến lược tối ưu chi phí

Immediate Cost Optimizations:

- Right-sizing Resources

  - Giám sát mức sử dụng bộ nhớ Lambda và điều chỉnh phù hợp

  - Sử dụng S3 Intelligent Tiering cho automatic cost optimization

  - Triển khai Athena query result caching

- Reserved Capacity

  - Xem xét các storage classes của S3 cho dữ liệu có thể dự đoán được

  - Sử dụng CloudWatch Logs retention policies

  - Tối ưu patterns chuyển dữ liệu

- Automation

  - Tự động scaling tài nguyên dựa trên nhu cầu

  - Dừng các tài nguyên non-production theo lịch trình

  - Cảnh báo chi phí và kiểm soát ngân sách

Long-term Cost Strategies:

- Lưu trữ Dữ liệu: Di chuyển dữ liệu cũ sang các storage tiers rẻ hơn

- Tối ưu Truy vấn: Cải thiện hiệu quả truy vấn Athena

- Giám sát Tài nguyên: Phân tích và tối ưu chi phí liên tục

- Giảm giá theo Khối lượng: Đàm phán mức giá tốt hơn khi usage scales

# 7. Risk Assessment

## 7.1 Nhận diện rủi ro

| Nhóm rủi ro | Mô tả |
| --- | --- |
| Technical Risks | - Giới hạn throughput của Kinesis Data Firehose - Vấn đề timeout query Athena với datasets lớn - Lambda cold start ảnh hưởng đến hiệu năng - Tính nhất quán eventual của S3 ảnh hưởng đến độ chính xác dữ liệu - Vấn đề về thứ tự message SQS |
| Operational Risks | - Giám sát không đầy đủ dẫn đến các lỗi không được phát hiện - Kích hoạt Lambda thủ công tạo ra overhead vận hành - Thiếu khả năng rollback tự động - Xử lý lỗi không đầy đủ gây mất dữ liệu - Chi phí CloudWatch vượt quá ngân sách |
| Business Risks | - Kháng cự từ stakeholder với công nghệ mới - Thách thức tích hợp với các hệ thống hiện có - Vấn đề chất lượng dữ liệu từ hệ thống nguồn - Yêu cầu compliance không được hiểu đầy đủ - Kỳ vọng ROI không đáp ứng được thực tế |
| Security Risks | - Quyền IAM quá rộng tạo ra lỗ hổng bảo mật - Mã hóa dữ liệu không được triển khai đúng cách - Cấu hình VPC exposing các tài nguyên nội bộ - Các endpoint API không có xác thực phù hợp - Khoảng trống audit trail trong truy cập dữ liệu |

## 7.2 Phân tích mức độ ảnh hưởng và xác suất

| Rủi ro | Mức độ ảnh hưởng | Khả năng xảy ra | Risk Score |
| --- | --- | --- | --- |
| Suy giảm hiệu năng query Athena | Cao | Trung bình | 🔴 Cao |
| Độ trễ Lambda cold start | Trung bình | Cao | 🟡 Trung bình |
| Vấn đề chất lượng dữ liệu từ hệ thống nguồn | Cao | Trung bình | 🔴 Cao |
| Lỗi xử lý message SQS | Cao | Thấp | 🟡 Trung bình |
| Vượt quá giới hạn dịch vụ AWS | Cao | Thấp | 🟡 Trung bình |
| Vi phạm bảo mật thông qua cấu hình IAM sai | Rất cao | Thấp | 🔴 Cao |
| Độ phức tạp tích hợp với hệ thống hiện có | Trung bình | Cao | 🟡 Trung bình |
| Vượt ngân sách do usage không lường trước | Trung bình | Trung bình | 🟡 Trung bình |

## 7.3 Ma trận rủi ro

|  | Khả năng thấp | Khả năng trung bình | Khả năng cao |
| --- | --- | --- | --- |
| Tác động rất cao | Vi phạm bảo mật | - | - |
| Tác động cao | Lỗi SQS, Giới hạn AWS | Hiệu năng Athena, Chất lượng dữ liệu | - |
| Tác động trung bình | - | Vượt ngân sách | Lambda cold starts, Độ phức tạp tích hợp |
| Tác động thấp | Khoảng trống tài liệu | Monitoring những điểm mù | Vấn đề hiệu năng nhỏ |

Ưu tiên xử lý:

- 🔴 Cao - Cần chú ý ngay lập tức

- 🟡 Trung bình - Theo dõi chặt chẽ và chuẩn bị biện pháp giảm thiểu

- 🟢 Thấp – Chấp nhận risk với monitoring

## 7.4 Chiến lược giảm thiểu rủi ro

| Rủi ro | Chiến lược giảm thiểu |
| --- | --- |
| Athena Query Performance | - Triển khai chiến lược phân vùng dữ liệu - Sử dụng định dạng columnar (Parquet) - Caching kết quả query - Thiết lập cảnh báo timeout query - Tối ưu SQL queries với best practices |
| Lambda Cold Starts | - Sử dụng provisioned concurrency cho các function quan trọng - Triển khai chiến lược warming - Tối ưu kích thước package function - Chọn ngôn ngữ runtime phù hợp - Giám sát các metrics thời gian thực thi |
| Data Quality Issues | - Triển khai input validation ở cấp độ Kinesis - Thiết lập giám sát chất lượng dữ liệu - Tạo báo cáo data profiling - Thiết lập data contracts với hệ thống nguồn - Triển khai circuit breaker patterns |
| Security Vulnerabilities | - Tuân theo nguyên tắc least privilege cho IAM - Kiểm tra bảo mật định kỳ và penetration testing - Kích hoạt CloudTrail logging - Triển khai VPC endpoints - Sử dụng AWS Config để giám sát compliance |
| Budget Overruns | - Thiết lập cảnh báo thanh toán và ngân sách - Triển khai cost allocation tags - Đánh giá tối ưu chi phí định kỳ - Sử dụng AWS Cost Explorer để phân tích - Giám sát liên tục patterns sử dụng |

## 7.5 Kế hoạch dự phòng

Kịch bản 1: Suy giảm Hiệu năng Athena

- Trigger: Thời gian thực thi query > 60 giây

- Hành động Ngay lập tức:

  - Chuyển sang kết quả cached nếu có

  - Giảm độ phức tạp query tạm thời

  - Tăng khả năng xử lý song song query Athena

- Giải pháp Dài hạn:

  - Triển khai pre-aggregated tables

  - Xem xét Amazon Redshift cho analytics phức tạp

  - Tối ưu chiến lược phân vùng dữ liệu

Kịch bản 2: Lỗi Lambda Function

- Trigger: Tỷ lệ lỗi > 5% hoặc lỗi function hoàn toàn

- Hành động Ngay lập tức:

  - Rollback về phiên bản working trước đó

  - Kích hoạt quy trình kiểm tra inventory thủ công

  - Cảnh báo đội ngũ vận hành ngay lập tức

- Các bước Khôi phục:

  - Điều tra error logs trong CloudWatch

  - Sửa các vấn đề cơ bản và redeploy

  - Xử lý lại các messages thất bại từ DLQ

Kịch bản 3: Mất Message SQS

- Trigger: Messages không được xử lý hoặc bị mất

- Hành động Ngay lập tức:

  - Kiểm tra SQS dead letter queue

  - Kích hoạt điều phối delivery thủ công

  - Xác minh trạng thái hoạt động của StoreTruckApp

- Quy trình Khôi phục:

  - Requeue messages từ backup logs

  - Điều tra root cause

  - Triển khai additional monitoring

Kịch bản 4: Sự cố Bảo mật

- Trigger: Phát hiện truy cập trái phép

- Phản hồi Ngay lập tức:

  - Vô hiệu hóa credentials bị xâm phạm

  - Khóa các tài nguyên bị ảnh hưởng

  - Kích hoạt đội ngũ ứng phó sự cố

- Giai đoạn Điều tra:

  - Phân tích CloudTrail logs

  - Đánh giá phạm vi thiệt hại

  - Triển khai additional security controls

## 7.6 Giám sát và quy trình xử lý

Khung Giám sát:

- Cấp độ 1: Giám sát Hạ tầng

  - Tình trạng Dịch vụ AWS

  - Mức độ sử dụng Tài nguyên

  - Giám sát Chi phí

- Cấp độ 2: Giám sát Ứng dụng

  - Tình trạng Pipeline Dữ liệu

  - Hiệu năng Function

  - Chỉ số Kinh doanh

- Cấp độ 3: Giám sát Bảo mật

  - Patterns Truy cập

  - Phát hiện Bất thường

  - Trạng thái Compliance

Alert Escalation Procedures:

| Alert Severity | Response Time | Escalation Path |
| --- | --- | --- |
| Critical | 15 phút | DevOps → Engineering Manager → VP Engineering |
| High | 1 giờ | DevOps → Engineering Team Lead |
| Medium | 4 giờ | DevOps Team |
| Low | Ngày làm việc tiếp theo | Tạo ticket tự động |

Sổ tay Vận hành:

- Kiểm tra Tình trạng Hàng ngày

  - Xem xét CloudWatch dashboards

  - Kiểm tra tỷ lệ lỗi và các metrics hiệu năng

  - Xác minh khối lượng ingestion dữ liệu

  - Giám sát xu hướng chi phí

- Đánh giá Hàng tuần

  - Phân tích xu hướng hiệu năng

  - Xem xét nhật ký kiểm tra bảo mật

  - Cập nhật tài liệu

  - Phân tích tối ưu chi phí

- Đánh giá Hàng tháng

  - Xem xét kế hoạch công suất

  - Đánh giá tư thế bảo mật

  - Phân tích chỉ số kinh doanh

  - Đề xuất cải tiến quy trình

# 8. Kết quả mong đợi

## 8.1 Chỉ số thành công

| Loại | Tiêu chí cụ thể |
| --- | --- |
| Technical KPIs | • Tốc độ ingestion dữ liệu: 100,000 records/giờ duy trì ổn định • Thời gian phản hồi truy vấn: <30 giây cho 95% truy vấn Athena • Khả năng sẵn sàng của hệ thống: 99.9% uptime • Độ trễ cảnh báo: <5 phút từ khi phát hiện đến thông báo • Độ chính xác dữ liệu: >99.5% tương quan với inventory thực tế |
| Business KPIs | • Giảm thiểu tình trạng hết hàng: Giảm 50% số vụ hết hàng • Vòng quay hàng tồn kho: Cải thiện 15% trong inventory rotation • Hiệu quả giao hàng: Giảm 25% chi phí giao hàng khẩn cấp • Sự hài lòng của khách hàng: Cải thiện 20% trong đánh giá khả năng có sẵn hàng • Tiết kiệm chi phí: Tiết kiệm hơn 1 triệu USD hàng năm từ hoạt động được tối ưu hóa |
| Operational KPIs | • Can thiệp thủ công: <10% quyết định tồn kho yêu cầu manual override • Lỗi xử lý: Tỷ lệ lỗi <0.1% trong data pipeline • Thời gian khôi phục: <15 phút MTTR cho các sự cố hệ thống • Khả năng mở rộng: Hỗ trợ 5,000+ cửa hàng mà không cần thay đổi kiến trúc |

## 8.2 Lợi ích ngắn hạn (0 – 6 tháng)

Cải tiến Vận hành Tức thì:

- Real-time Visibility: Các managers có thể view real-time mức tồn kho trên tất cả các cửa hàng

- Cảnh báo Tự động: Loại bỏ kiểm tra tồn kho thủ công, giảm 80% lỗi do con người

- Phản hồi Nhanh hơn: Cắt giảm thời gian bổ sung tồn kho từ 24-48 giờ xuống còn 4-6 giờ

- Quyết định Dựa trên Dữ liệu: Thay thế các quyết định dựa trên cảm tính bằng quản lý tồn kho dựa trên dữ liệu

Thành công Nhanh chóng (Quick Wins):

- Giảm Đơn hàng Khẩn cấp: Giảm 30% các giao hàng khẩn cấp/đắt đỏ

- Năng suất Nhân viên Tốt hơn: Các quản lý cửa hàng dành ít hơn 50% thời gian cho các tác vụ tồn kho

- Trải nghiệm Khách hàng Được Cải thiện: Giảm 90% các khiếu nại "hết hàng" của khách hàng

- Độ tin cậy Hệ thống: Loại bỏ theo dõi thủ công bằng bảng tính và các lỗi liên quan

## 8.3 Lợi ích trung hạn (6 – 18 tháng)

Giá trị Kinh doanh Chiến lược:

- Khả năng Dự đoán: Các mô hình machine learning dự đoán patterns nhu cầu và xu hướng theo mùa

- Tối ưu hóa Chuỗi Cung ứng: Tối ưu hóa định tuyến động giảm 25% chi phí giao hàng

- Đầu tư Tồn kho: Giảm 20% vốn lưu động bị giam trong tồn kho dư thừa

- Lợi thế Cạnh tranh: Phản hồi thị trường nhanh hơn cho phép các chiến lược định giá cạnh tranh

Operational Excellence:

- Chuẩn hóa Quy trình: Quản lý tồn kho nhất quán trên tất cả các địa điểm

- Khả năng Mở rộng Được Chứng minh: Xử lý thành công tải trọng mùa cao điểm (Black Friday, ngày lễ)

- Lợi ích Liên chức năng: Các đội ngũ bán hàng, tiếp thị, tài chính tận dụng thông tin chi tiết từ tồn kho

- Quan hệ với Nhà cung cấp: Đàm phán với nhà cung cấp tốt hơn dựa trên dự báo nhu cầu chính xác

## 8.4 Giá trị dài hạn (18+ tháng)

Chuyển đổi doanh nghiệp:

- Platform Foundation: Nền tảng streaming analytics cho phép các use case khác (phân tích khách hàng, tối ưu hóa giá cả)

- Chất xúc tác cho sự Đổi mới: Nền tảng dữ liệu hỗ trợ các sáng kiến AI/ML và phân tích nâng cao

- Mở rộng Thị trường: Hệ thống đã được chứng minh hỗ trợ mở rộng địa lý và ra mắt cửa hàng mới

- Dẫn đầu Ngành: Trở thành khách hàng tham chiếu cho đổi mới công nghệ bán lẻ

Năng lực Chiến lược:

- Tích hợp Hệ sinh thái: Kết nối với nhà cung cấp, đối tác hậu cần và dịch vụ của bên thứ ba

- Phân tích Nâng cao: Triển khai bảo trì dự đoán, dự báo nhu cầu, tối ưu hóa giá cả

- Lấy Khách hàng làm Trung tâm: Quyết định tồn kho dựa trên patterns hành vi khách hàng

- Hoạt động Bền vững: Tối ưu hóa các tuyến đường giao hàng, giảm lãng phí, hỗ trợ các sáng kiến ESG

## 8.5 Cải thiện trải nghiệm người dùng

Before vs After Comparison:

| Khía cạnh | Trước (Hiện trạng) | Sau (Với Streaming Analytics) |
| --- | --- | --- |
| Inventory Visibility | Báo cáo batch hàng ngày/tuần, dữ liệu thường cũ | Dashboard thời gian thực với mức tồn kho cập nhật |
| Stock-out Detection | Kiểm tra thủ công, thường được khách hàng phát hiện | Cảnh báo tự động 4-6 giờ trước khi hết hàng |
| Replenishment Process | Gọi điện, email, điều phối thủ công | Tin nhắn SQS tự động kích hoạt điều phối giao hàng |
| Decision Making | Dựa trên kinh nghiệm, cách tiếp cận tự phản ứng | Quản lý tồn kho chủ động, dựa trên dữ liệu |
| Customer Experience | Thường xuyên gặp tình huống "xin lỗi, hết hàng" | Sản phẩm luôn có sẵn, khách hàng hài lòng |
| Staff Productivity | 2-3 giờ/ngày dành cho các tác vụ tồn kho | 30 phút/ngày để giám sát và xử lý ngoại lệ |

Cải thiện Trải nghiệm Người dùng:

- Quản lý Cửa hàng: Dashboard rõ ràng, cảnh báo tự động, tập trung vào dịch vụ khách hàng thay vì đếm tồn kho

- Đội ngũ Hậu cần: Tuyến đường được tối ưu hóa, lịch trình có thể dự đoán được, sử dụng tài nguyên hiệu quả

- Khách hàng: Sản phẩm có sẵn khi cần, dịch vụ nhanh hơn, trải nghiệm mua sắm tốt hơn

- Đội ngũ Công ty: Thông tin chi tiết thời gian thực, dự báo tốt hơn, hỗ trợ ra quyết định chiến lược

## 8.6 Năng lực đạt được

Technical Capabilities:

- Xử lý Dữ liệu Thời gian thực: Chuyên môn trong các dịch vụ streaming của AWS (Kinesis, Lambda, Athena)

- Kiến trúc Serverless: Các patterns đã được chứng minh cho các giải pháp có thể mở rộng, hiệu quả về chi phí

- Phân tích Dữ liệu: SQL nâng cao, tối ưu hóa truy vấn, kỹ năng xử lý dữ liệu lớn

- Phát triển Cloud Native: Infrastructure as Code, CI/CD, các phương pháp hay nhất về giám sát

- Real-time Data Processing: Expertise trong AWS streaming services (Kinesis, Lambda, Athena)

- Patterns Tích hợp: Event-driven architecture, messaging systems, thiết kế API

Business:

- Văn hóa Data-Driven: Tổ chức học cách đưa ra quyết định dựa trên thông tin chi tiết từ dữ liệu

- Operational Excellence: Quy trình chuẩn hóa, quy trình làm việc tự động, thực thi nhất quán

- Sự linh hoạt: Phản ứng nhanh với thay đổi thị trường, nhu cầu theo mùa, cơ hội kinh doanh

- Tư duy Đổi mới: Nền tảng cho cải tiến liên tục và áp dụng công nghệ

- Lấy Khách hàng làm Trung tâm: Quyết định tồn kho phù hợp với nhu cầu và sự hài lòng của khách hàng

Organizational:

- Hợp tác Liên chức năng: IT, Vận hành, các đội ngũ Kinh doanh làm việc cùng nhau hiệu quả

- Quản lý Thay đổi: Áp dụng thành công công nghệ mới và quy trình kinh doanh

- Chuyển giao Kiến thức: Tài liệu, đào tạo, các phương pháp bền vững được thiết lập

- Cải tiến Liên tục: Văn hóa thử nghiệm, đo lường và tối ưu hóa

KẾT LUẬN

Giải pháp streaming analytics cho quản lý tồn kho cửa hàng này đại diện cho một khoản đầu tư chiến lược vào chuyển đổi số, mang lại lợi ích vận hành ngay lập tức đồng thời xây dựng nền tảng cho đổi mới trong tương lai. Sự kết hợp giữa các dịch vụ được quản lý của AWS, kiến trúc serverless và xử lý dữ liệu thời gian thực tạo ra một nền tảng có thể mở rộng, hiệu quả về chi phí, biến đổi quản lý tồn kho từ cách tiếp cận phản ứng sang chủ động.

ROI dự kiến 609% trong Năm 1, kết hợp với việc cải thiện sự hài lòng của khách hàng và hiệu quả vận hành, biến dự án này thành một business case thuyết phục cho bất kỳ tổ chức bán lẻ nào đang tìm cách hiện đại hóa khả năng quản lý tồn kho của họ.

Phiên bản Tài liệu: 1.0
Cập nhật lần cuối: 13 tháng 9, 2025
Tổng số trang: 37